REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PODSTRANA

OPĆINA PODSTRANA

Općinsko vijeće

PREDMET:					  	Program građenja komunalne

infrastrukture u 2025. godini

PRAVNI TEMELJ: 					Zakon o komunalnom gospodarstvu, 							Statut Općine Podstrana

NADLEŽNOST ZA

DONOŠENJE:					Općinsko vijeće

PREDLAGATELJ:					Općinski načelnik

STRUČNA OBRADA:				Upravni odjel za prostorno uređenje,

komunalne poslove i zaštitu okoliša

Na temelju članka 67. Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 68/2018, 110/18 i 32/20, i članka 30. Statuta Općine Podstrana (''Službeni glasnik Općine Podstrana'', broj  7/21, 21/21, 04/23), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 34.  sjednici održanoj dana 02. prosinca 2024. godine, donosi

PROGRAM GRAĐENJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u 2025. godini

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom građenja naznačeni su objekti komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana koji će se graditi u 2025. godini, i to za:

-  nerazvrstane ceste

-  javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

-  javne zelene površine

- građevine i uređaji javne namjene

- javna rasvjeta

- groblja

Ovaj Program sadrži naziv projekta s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

- GRAĐENJE  NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2025. godini planira se građenje komunalne infrastrukture – Građenje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, i to :

| Red. | NAZIV PROJEKTA | ROK GRADNJE | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANIRANI IZNOS (EUR ) |
| broj |  |  |  |  |
| 1 | Dovršetak rekonstrukcije dijela Ulice Poljičkih knezova | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 400,000.00 |
| 2 | Izgradnja dijela Zvonimirove ulice – I. odvojak | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 100,000.00 |
| 3 | Dovršetak izgradnje istočnog ogranka Zagorske ulice | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 250,000.00 |
| 4 | Rekonstrukcija Ulice Domovinskog rata | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 200,000.00 |
| 5 | Izgradnja Ulice pored Trga dr. Franje Tuđmana | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 20,000.00 |
| 6 | Izgradnja novog ulaza u Mislavovu ulicu | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 240,000.00 |
| 7 | Izgradnja nogostupa i javne rasvjete uz državnu cestu D8 kod hotela Le Meridien | 2025 | Opći prihodi i primici | 30,000.00 |
| 8 | Rekonstrukcija dijela Kašićeve ulice | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 200,000.00 |
| 9 | Rekonstrukcija Ulice Gospe u Siti | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 20,000.00 |
| 10 | Rekonstrukcija dijela Hercegovačke i Ulice Mile Gojsalić - Faza I (zid) | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 300,000.00 |
| 11 | Rekonstrukcija dijela Put starog sela | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 10,000.00 |
| 12 | Rekonstrukcija raskrižja DC8-Kaštelančićeva | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 5,000.00 |
| 13 | Sanacija oborinske odvodnje u Kašićevoj i Ulici Kaline | 2025 | Opći primici/ komunalni doprinos/ vodni doprinos | 60,000.00 |
| 14 | Rekonstrukcija dijela Ulice Mile Gojsalić od DC8 do Ratnih žrtava | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 190,000.00 |
| 15 | Rekonstrukcija priključka Krešimirove ulice na Poljičku cestu | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 50,000.00 |
| 16 | Rekonstrukcija dijela Ulice Poljičkih knezova - Faza2 | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 10,000.00 |
| 17 | Izgradnja zapadnog odvojka Ulice Plešin dolac i raskrižja u ulici Janka Bobetka | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 10,000.00 |
| 18 | Rekonstrukcija raskrižja DC8-Mislavova | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 5,000.00 |
| 19 | Rekonstrukcija raskrižja DC8-Trg dr. Franje Tuđmana | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 5,000.00 |
| 20 | Rekonstrukcija raskrižja DC8-Mile Gojsalić | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 5,000.00 |
| 21 | Rekonstrukcija Mosorske ulice | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 5,000.00 |
| 22 | Izgradnja novog ulaza u Težačku ulicu sa spojem na ulicu Ratnih žrtava | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 300,000.00 |
| 23 | Geodetski elaborati eviden. nerazvrstanih cesta | 2025 | Vlastiti prihodi | 20,000.00 |
| 24 | Sanacija potpornog zida u Ulici Kaline | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 35,000.00 |
| 25 | Otkupi zemljišta za proširenje ostalih ulica | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 150,000.00 |
| 26 | Rekonstrukcija raskrižja Poljičkih knezova i Zvonimirove ulice s D8 | 2025 | Opći primici / kom. doprinos / kom. naknada | 5,000.00 |
| 27 | Oborinska odvodnja Zvonimirove od trafostanice do D8 | 2025 | Opći primici/ komunalni doprinos/ vodni doprinos | 134,000.00 |
| 28 | Poboljšanje pristupa i kretanja osobama smanjenje pokretljivosti na dijelu nerazvrstanih cesta | 2025 | Opći primici/ komunalni doprinos | 50,000.00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 2,809,000.00 |

Iznos  sredstava za izvršenje ovog dijela Programa iznosi 2.809.000,00  eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su sredstva komunalnog doprinosa, komunalne naknade vodnog doprinosa  i općih primitaka i prihoda.

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Članak 3.

Programom u 2025. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim prometnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:

| Red.br. | NAZIV PROJEKTA | ROK GRADNJE | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija dijela obalnog pojasa (zajednička biciklističko-pješačka staza) | 2025 | Opći primici/ pomoći od drugih proračuna | 1,000,000.00 |  |
| 2 | Pješački nathodnik na DC8 u Strožancu | 2025 | Opći prihodi i primici | 15,000.00 |  |
| UKUPNO: |  |  |  | 1,015,000.00 |  |

Ukupni iznos za izvršenje ovog dijela Programa građenja iznosi  1,015,000.00 eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su opći primitci i prihodi te pomoći iz drugih proračuna.

IV.  JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 4.

Programom u 2025. godini predviđa se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na javnim zelenim površinama s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:

| Red. | NAZIV PROJEKTA | ROK GRADNJE | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANIRANI IZNOS ( EUR ) |
| broj |  |  |  |  |
| 1 | Uređenje dječjih igrališta | 2025 | Opći prihodi i primici/ Komunalna naknada | 150,000.00 |
| 2 | Uređenje dječjeg igrališta Strožanac šetnica | 2025 | Opći prihodi i primici/ Komunalna naknada | 250,000.00 |
| 3 | Izgradnja javnog parka u Mosorskoj ulici | 2025 | Komunalni doprinos | 210,000.00 |
| 4 | Uređenje work out vježbališta Grljevac | 2025 | Vlastiti prihodi | 20,000.00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 630,000.00 |

Ukupni iznos za izvršenje ovog dijela Programa građenja iznosi  630,000.00 eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su vlastiti prihodi, opći primitci i prihodi, komunalna naknada i komunalni doprinos.

V.  GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Članak 5.

Programom u 2025. godini predviđa se izgradnja komunalne infrastrukture – građevine i uređaji javne namjene s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:

| Red. | NAZIV PROJEKTA | ROK GRADNJE | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANIRANI IZNOS ( EUR ) |
| broj |  |  |  |  |
| 1 | Tipske nadstrešnice na bus stajalištima | 2025 | Opći primici/ komunalni doprinos | 20,000.00 |
| 2 | Bista hrv. branitelju Vladimiru Vukoviću Vati | 2025 | Opći prihodi i primici | 30,000.00 |
| 3 | Digitalni panel za informiranje | 2025 | Opći prihodi i primici | 20,000.00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 70,000.00 |

Ukupni iznos za izvršenje ovog dijela Programa građenja iznosi  70,000.00 eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su opći primitci i prihodi te komunalni doprinos.

VI.  JAVNA RASVJETA

Članak 6.

Programom u 2025. godini predviđa se izgradnja odnosno rekonstrukcija komunalne infrastrukture – Javne rasvjete  s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:

| Red. | OPIS RADOVA | ROK | IZVORI | PLANIRANI IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| broj |  | IZGRADNJE | FINANCIRANJA | ( EUR) |
| 1 | Rekonstrukcija javne rasvjete na dijelu Ulice Put Starog sela od križanja s Cindorovom do k.br.79 | 2025 | Opći prihodi i primici | 55,000.00 |
| 2 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Dolac | 2025 | Opći prihodi i primici | 45,000.00 |
| 3 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Petra Smaića | 2025 | Opći prihodi i primici | 35,000.00 |
| 4 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici domovinskog rata - Faza I | 2025 | Opći prihodi i primici | 40,000.00 |
| 5 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Hercegovačkoj ulici od k.br.58 do k.br.75 | 2025 | Opći prihodi i primici | 35,000.00 |
| 6 | Rekonstrukcija javne rasvjete Put Bana | 2025 | Opći prihodi i primici | 37,000.00 |
| 7 | Rekonstrukcija javne rasvjete Ulici ratnih žrtava | 2025 | Opći prihodi i primici | 80,000.00 |
| 8 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Zagorskoj ulici (zapadni ogranak) | 2025 | Opći prihodi i primici | 28,000.00 |
| 9 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Mislavovoj ulici (istočni ogranak) | 2025 | Opći prihodi i primici | 35,000.00 |
| 10 | Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Duge njive- Faza I | 2025 | Opći prihodi i primici | 75,000.00 |
| 11 | Dogradnja javne rasvjete na dijelu ostalih ulica | 2025 | Opći prihodi i primici | 30,000.00 |
| 12 | Rekonstrukcija javne rasvjete primjenom ekoloških i energetski učinkovitih LED svjetiljki | 2025 | Opći prihodi i primici | 10,000.00 |
| 13 | Rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici don Petra Cara | 2025 | Opći prihodi i primici | 30,000.00 |
| 14 | Rekonstrukcija javne rasvjete od hotela Lav do naselja Grbavac | 2025 | Opći prihodi i primici | 30,000.00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 565,000.00 |

Ukupni iznos za izvršenje ovog dijela Programa građenja iznosi  565,000.00 eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su opći primitci i prihodi.

VII. GROBLJA

Članak 7.

Programom u 2025. godini predviđa se izgradnja komunalne infrastrukture – groblje s rasporedom sredstva, iskazom financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja i to kako slijedi:

| Red. | NAZIV PROJEKTA | ROK GRADNJE | IZVOR FINANCIRANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PLANIRANI IZNOS ( EUR ) |
| broj |  |  |  |  |
| 1 | Završni radovi na izgradnji prostora za oproštaj na groblju Ban | 2025 | Opći primici/vlastiti prihodi/ komunalni doprinos | 260,000.00 |
| 2 | Proširenje groblja Ban | 2025 | Opći primici/vlastiti prihodi/ komunalni doprinos | 400,000.00 |
| UKUPNO: |  |  |  | 660,000.00 |

Ukupni iznos za izvršenje ovog dijela Programa građenja iznosi  660,000.00 eura.

Izvor sredstava za ostvarivanje ovog dijela Programa su opći primitci i prihodi, vlastiti prihodi, komunalni doprinos.

- ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuje se u iznosu kako slijedi :

|  | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | ROK GRADNJE | PLANIRANI IZNOS (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NERAZVRSTANE CESTE | 2025 | 2,871,500.00 |
| 2 | JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NJIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 2025 | 1,015,000.00 |
| 3 | JAVNE ZELENE POVRŠINE | 2025 | 630,000.00 |
| 4 | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | 2025 | 70,000.00 |
| 5 | JAVNA RASVJETA | 2025 | 565,000.00 |
| 6 | GROBLJA | 2025 | 660,000.00 |
| UKUPNO: |  |  | 5,811,500.00 |

Članak 9.

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini objavit će se  u „Službenom glasniku Općine Podstrana'', a stupa na snagu 01. siječnja 2025. godine.

KLASA:   024-02/24-01/13						Predsjednik

URBROJ: 2181-39-01-24-04						Općinskog vijeća:

Podstrana, 02. prosinca 2024. godine				Zdravko Galić